**Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о принятых мерах.**

**2017 год**

**Акт проверки № 1 от 25.01.2017** по проведению контрольное мероприятия - проверки законности и результативности, использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» на строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая».

 Проверка проводилась на основании обращения (поручения) от 10.12.2015 депутата Совета МР «Печора».

Во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 424 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (в редакции от 26.02.2015 № 88), утвержден перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми (далее –республиканская программа).

В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики Коми (в ред. Постановления Правительства РК от 26.02.2015 N 88 (табл.3), в редакции от 08.12.2015 № 502) (таблица № 4 п.24), на 2016 год запланирован Объект «Строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест (д. Конецбор) (МО МР "Печора") мощностью на 50 мест. Объем финансирования строительства составил 17 894,7 т.р., в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета 17 000,00 т.р.;

- за счет средств бюджета МО МР «Печора» (софинансирование)-894,7 т.р.

Аналогично, и подпрограммой 2 "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Печора" муниципальной программы "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР "Печора" (утвержденной постановлением Администрации МР «Печора» от 24.12.2013 № 2512 (в редакции от 15.10.2015 года), постановлением администрации МР «Печора» от 03.03.2015 № 266 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств на 2015-2017 годы», определен Объект «Строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест (д. Конецбор) (МО МР "Печора") мощностью на 50 мест, с объемом финансирования 20 894,70 руб., в том числе:

 /тыс.руб./

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год |
| Строительство сельского социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест в дер.Конецбор |  |  |
| - затраты на выполнение проектно-сметной документации за счет средств бюджета МО МР «Печора» | 3 000,00 т.р. | - |
| - строительство за счет средств бюджета МО МР «Печора» (софинансирование) | - | 894,7 т.р. |
| - строительство за счет средств республиканского бюджета РК | - | 17 000,00 т.р. |

 Постановлением администрации МР «Печора» от 24 февраля 2015 г. N 184 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» на 2015 и на 2016 год предусмотрен Объект строительства на 50 мест в д.Конецбор (в редакции от 18.06.2015, от 31.12.2015 № 1565).

В отсутствии изменений, внесенных в муниципальную программу от 24.12.2013 № 2512 (последняя редакция от 22.10.2015) и республиканскую программу, в Плане графике на 2015 год 04 декабря 2015 года, в отсутствии обоснований, размещена закупка на другой Объект (вместо д.Конецбор- д.Бызовая) и с другой мощностью (вместо 50 мест -100 мест) на выполнение работ по доработке проектно-сметной документации для строительства объекта «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая».

При этом, заявка на проведение аукциона утверждена 10 декабря 2015 года, без внесения изменений в муниципальную и республиканскую программы.

Администрацией МР «Печора» 03 февраля 2016 года муниципальный контракт заключен в нарушение части 2 статьи 72 и статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в отсутствии лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, за что глава Администрации МР «Печора» на основании постановления Печорского межрайонного прокурора был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000,00 руб.

 В связи с отсутствием государственной экспертизы проектной документации на Объект, инвестиционный проект Объекта исключен из подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Печора» на 2016 год, и из Государственной программы (письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 22.03.2016 № 11-25/1796).

 Ранее Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора» 11 сентября 2015 года было проведено экспертно-аналитическое мероприятие по аудиту и контролю в сфере закупок объекта «Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» (далее – Управление культуры и туризма МР «Печора», Заказчик).

 Предметом аудита и контроля являлась деятельность объекта проверки, связанная с использованием бюджетных средств МО МР «Печора», направленных на реализацию муниципальной программы в рамках программы «Развитие экономики МО МР «Печора», подпрограммы «Развитие туризма на территории МО МР «Печора» (Заключение № 2 от 11.09.2015).

 В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что в период 2012-2014гг. за счет средств бюджета МО МР «Печора» уже произведены расходы на общую сумму 1 416 149 руб.

 Более того, в 2017 году подлежат уплате за счет средств бюджета МО МР «Печора»:

 - исковые требования в размере 631 732,90 руб.;

- оплата МК № 8/А-2016 в сумме 1 266 097,66 руб.

 На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 16.01.2017 № 6-р утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно которой (№ 60) вновь включен объект Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д.Бызовая со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году с объемом финансирования в размере 5 099,7 т.р. (ежегодно), в т.ч.:

 2018 год: 4 844,7 т.р. – средства республиканского бюджета;

 255,0 т.р. – средства бюджета МО МР «Печора»;

 2019 год: 4 844,7 т.р. – средства республиканского бюджета;

 255,0 т.р. – средства бюджета МО МР «Печора».

 Строительство данного Объекта на протяжении длительного периода с 2012 года по 2020 год, а в дальнейшем неэффективное содержание Объекта за счет средств бюджета МО МР «Печора», приведет к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Заключение №1 от 31.01.2017** **проведения аудита и контроля в сфере закупок** по Управлению культуры и туризма МР «Печора» на проведение праздника рыбного пирога «Черинянь гаж» по обращению депутатов Совета МР «Печора.

 Установлены многочисленные нарушения, в том числе: неэффективное использование на сумму 161 500,00 руб., необоснованные расходы по заключению договоров с ИП Холманских (г. Киров) на сумму 156 000,00 руб., в отсутствии подтверждающих документов.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения:

 - осуществление видов деятельности, не предусмотренных Положением и не заявленных в налоговый орган;

 - сумма необоснованных расходов, произведенных за счет средств бюджета МО МР «Печора» в 2014 году в отсутствии объемного ресурсного обеспечения программными мероприятиями в размере 59 704,16 руб.;

 - отсутствие заключенных договоров дарения при вручении призов стоимостью свыше 3000,00 руб.;

 - отсутствие персонифицированного учета у налоговых агента, неисполнение обязанностей, предусмотренных для налоговых агентов, в случае вручения призов физическим лицам стоимостью свыше 4000,00 руб.

 - сумма необоснованных расходов документально неподтвержденных за счет средств бюджета МО МР «Печора» по Управлению за 2014 год составила размере 68 402,66 руб.

 **-**необоснованные расходы, произведенные за счет средств бюджета МО МР «Печора», документально не подтвержденные, по Договору МБУ «МКО «Меридиан» с ИП Холманских в размере 78 000,00 руб., по Договору Управления культуры и туризма МР «Печора» с ИП Холманских в размере 78 000,00 руб.

 **-** в нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ общая сумма закупок у единственных поставщиков превышает в совокупности 50% совокупного годового объема закупок более чем на 2 млн.руб.

 - неэффективное использование бюджетных средств, в связи с нарушением требований статей 6, 8 Закона № 44-ФЗ и не соблюдения принципа экономности в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, составило в сумме 161 500,00 руб.

 - сумма необоснованных расходов, в связи с отсутствием утвержденной сметы МАУ «Кинотеатр им. М. Горького составила в размере 19 000,00 руб. (бюджет МО ГП «Печора»).

 - сумма необоснованных расходов, превышающих утвержденные сметы МБУ «ПИКМ», составили в размере 41 657,00 руб.

 **-** сумма необоснованных расходов, превышающих утвержденную смету МБУ «МКО «Меридиан», составили в размере 1 890,00 руб.

 - сумма необоснованных расходов документально неподтвержденных за счет средств бюджета МО МР «Печора» 2015 год, израсходованных на приобретение призов, составила размере 19 749,00 руб.,

 **-** нарушение условий заключенного Соглашения от 15.04.2015 года в части приобретения двух колонок на сумму 100 000,00 руб., невручения приза, приобретенного за счет средств бюджета МР «Печора» «стол складной в чехле» стоимостью 4 005,00 руб. и неправомерной передачи из бюджетного учреждения в автономное учреждение ( из МБУ ГО «Досуг» передан в МАУ ЭП «Бызовая);

 - в нарушение условий заключенного Соглашения от 15.04.2015, согласно которым монтаж сценического комплекса за счет средств бюджета МР «Печора» предусмотрен в сумме 25 000,00 руб. , фактически договор заключен на сумму 55 000,00 руб. в отсутствии цены обоснования и видов работ;

 **-** отражение недостоверной информации в финансовом отчете по средствам республиканского бюджета Республики Коми в части приобретения трех акустических систем, вместо фактически приобретенных 2 колонок активных для озвучивания уличных мероприятий мощностью 1500 ватт.

 **-** сумма необоснованных расходов за счет средств бюджета МО МР «Печора», в связи **с** несоответствием суммы заключенного договора МБУ МКО «Меридиан», составила в размере 500,00 руб.

 Материалы проведения экспертно-аналитического мероприятия направлены в адрес ОМВД России по г.Печоре (исх. № 122 от 04.05.2017). 22 мая 2017 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дел.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Акт проверки № 2 от 06.03.2017** по МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» - проверка эффективности использования бюджетных средств на содержание и рациональное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности за период 2015-2016гг. по поручению депутата Совета МР «Печора».

 Установлены многочисленные нарушения трудового законодательства, законодательства о контрактной системе и др., в том числе:

 - необоснованные выплаты в сумме 82 752,17 руб., в связи с нарушением требований локальных актов;

 - невыполнение муниципального задания за 2016 год в сумме 1 630 907,00 руб. По состоянию на 01.11.2017 согласно требованию и графику учредителя произведен возврат субсидии в бюджет МО МР «Печора» в сумме 366 846,00 руб.

 - заключение договора с ИП Холманских (г. Киров) в рамках приезда Российского Деда Мороза 17 декабря 2017 года. Установлено, что Автономным учреждением культуры Вологодской области «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза» договоры с МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая» и ИП Холманских (г. Киров) не заключались. При этом, в адрес ИП Холманских перечислены бюджетные средств в размере 99 000,00 руб.

 Материалы направлены в ОМВД России по г.Печоре (исх. № 123 от 05.05.2017). 01 июня 2017 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Акт № 3 от 05.05.2017** по МКУ «Управление капитального строительства» -проведения контрольного мероприятия -проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности (строительство водопроводных сетей в п.Озерный МО СП «Озерный»).

 Установлены многочисленные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подмена оборудования насосной станции и др.

 Достижение запланированных значений показателей результативности использования Субсидий (процента технической готовности по вводу мощностей, соблюдение сроков выполнения работ) согласно заключенным Соглашениям, Администрацией МР «Печора» не обеспечено, при этом объем средств в сумме 17 549 949,32 руб. , подлежит возврату в соответствии с пунктами 16-18 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 № 999.

 Материалы проверки направлены на требование Печорского прокурора (исх. № 136 от 19.05.2017) в Печорскую межрайонную прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Заключение № 2 от 30.08.2017** **проведения аудита и контроля в сфере закупок** по МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» за 2016-2017гг.

 Установлены многочисленные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, основными из которых:

 - несвоевременное размещение извещений;

 -при установлении Учреждением ограничения для субъектов малого предпринимательства, нарушен порядок определения победителя электронного аукциона и допущен участник субъекта среднего предпринимательства;

 - заключение муниципального контракта в отсутствии обеспечения исполнения контракта;

 - размещение информации об исполнении контракта с нарушением сроков;

 - размещение отчета Заказчика об исполнении контракта с нарушением сроков;

 - не размещение отчета от объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год;

 - и др.

 Материалы направлены в адрес Печорской межрайонной прокуратуры (исх. № 222 от 02.10.2017) для прокурорского реагирования. Представление не вынесено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Заключение № 3 от 20.09.2017 проведения аудита и контроля в сфере закупок** по Управлению культуры и туризма МР «Печора» за 1 –ое полугодие 2017 года.

 Установлены незначительные нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из которых:

 - не соблюдение требований статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контрактов;

 - не размещение извещений о закупках в ЕИС у единственного поставщика субъекта естественных монополий;

 - не размещение информации о результатах исполнения отдельных контрактов;

 - не соблюдение требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ по проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактами (договорами).

 Материалы в правоохранительные органы не направлялись. Представление не вынесено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Акт № 4 от 28.09.2017** проведения контрольного мероприятия **-** проверки эффективности использования имуществаМАУ «Спортивная школа г.Печора», находящегося в муниципальной собственности.

 Проверкой установлено неиспользование Объекта (стадиона) учреждением при ежегодном расходовании бюджетных средств МО МР «Печора», в связи с охраной этого объекта.

 Неэффективное использование бюджетных средств МО МР «Печора», допущенное со стороны учредителя, при не использовании муниципального имущества, переданного в оперативное управление, составилона общую сумму 5 400,1 т.р**.** , в том числе:

- за 2015 год на сумму 2 326,8 т.р.

 - за 2016 год на сумму 2 067,8 т.р.

 - за 8 месяцев 2017 года на сумму 1 005,5 т.р.

 Материалы в правоохранительные органы не направлялись. Представление не вынесено.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Заключение № 4 от 15.11.2017** проведения аудита и контроля в сфере закупок по МБУ МКО «Меридиан.

По результатам ЭАМ установлены многочисленные нарушения требований бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- несвоевременное размещение плана-графика закупок на 2016 год в нарушение части 10 статьи 21 Закона №44-ФЗ и пункта 3 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 554;

- не соблюдение требований части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ и пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ;

- не соответствие годового объема закупок в плане-графике на 2016 год утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на принятие и исполнение обязательств на 2016 год и отчету об объеме закупок за 2016 год.

- отсутствие уведомленийо соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Закона № 44-Ф к версиям плана-графика на 2017 год № 3, 4, 5, 6, 7 на Официальном сайте;

 **-** не ведение реестра закупок в нарушение статьи 73 Бюджетного Кодекса РФ;

**-** не проведение конкурентных способов закупок у субъектов малого предпринимательства в 2016 году в нарушение части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ и Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции**»;**

- в нарушение части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ извещение о закупке у единственного поставщика субъекта естественных монополий МУП «Горводоканал» в ЕИС не опубликовано;

- в нарушение части 1, 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ в реестре контрактов на Официальном сайте договор № 436 от 01.01.2016 с МУП «Горводоканал» отсутствует;

- в нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ информация о результатах исполнения контракта не отражена в соответствующем отчете и не размещена в реестре контрактов и реестре отчетов на Официальном сайте;

- в нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ из всех 152 заключенных учреждением договоров за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 140 договоров выявлены с отсутствием условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;

**-** в нарушение части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ экспертиза проверки результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта учреждением не проводилась и надлежаще не оформлялась, за исключением четырех зафиксированных случаев приемки комиссией музыкальных инструментов и строительных работ;

 - и др.

По результатам проведения контрольного мероприятия выдано Представление и в соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру. Представление выполнено частично.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акты № 5, № 6 от 15 ноября 2017 год**а по проведению контрольного мероприятия - проверки рационального использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Печора», направленных на исполнение судебных решений по выплате денежной компенсации за ветхий аварийный жилищный фонд в рамках требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, с установлением основных нарушений:

 - в нарушение статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ разграничение имущества и безвозмездная передача из муниципального района в муниципальные образования городских поселений «Печора», «Путеец», «Кожва» до настоящего времени не произведена.

 - учет исполнительных документов осуществлялся с нарушением требований Порядков организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местных бюджетов МО МР «Печора», городских и сельских поселений, и средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденными приказами от 17.09.2014 № 103-п, от 04.05.2016 № 46-п в части ведения делопроизводства.

 В нарушение требований пункта 7 статьи 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 9 раздела 3 Порядка от 17.09.2014, пункта 9 раздела 4 Порядка от 04.05.2016, меры по приостановлению операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника -Администрации МР «Печора Управлением финансов МР «Печора» в 2017 году не принимались.

 Все выплаты произведены в отсутствии разработанного и утвержденного нормативного правового акта на уровне местного самоуправления - Порядка исполнения (оплаты) исполнительных документов (исполнительных листов).

 В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными полномочиями по внесению предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. Со стороны главного распорядителя предложения по сокращению расходов по конкретным статьям за 9 месяцев 2017 года не поступали.

 Действие (бездействие) должностных лиц администрации, в связи с длительным исполнением судебных актов, привело к подаче взыскателями дополнительных исков:

 - на взыскание индексации присужденных денежных средств;

 - на компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок и на бездействие Управления финансов МР «Печора»;

 - на предъявление Отделом судебных приставов по городу Печоре постановлений о взыскании исполнительского сбора.

 По результатам проведения контрольного мероприятия выдано Представление и в соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру. Представление выполнено частично.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт № 7 от 30.11.2017** проведения контрольного мероприятия - проверка законности расходования бюджетных средств муниципального образования городского поселения «Печора», выделяемых на ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог муниципального района «Печора» на 2017 годпо заключенным муниципальным контрактам и договорам, в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Контрольное мероприятие проводилось по обращению Ярве П.А., направленному Печорской межрайонной прокуратурой от 17.02.2017 за № 171ж-2017.

 В рамках исполнения требований Закона № 44-ФЗ, при проведении контрольного мероприятия проверено 4 контракта (договора) за 2017 год, финансируемые за счет средств МО ГП «Печора» заключенные Администрацией МР «Печора» на общую сумму 21 091 944,00 руб. (1850 000,00 руб., 18 093 772,00 руб., 99 900,00 руб., 1 048 272,00 руб.)

По результатам проведенного контрольного мероприятия - проверки законности расходования бюджетных средств муниципального образования городского поселения «Печора», выделяемых на ремонт улично-дорожной сети автомобильных дорог муниципального района «Печора» на 2017 год установлен ряд нарушений в части:

- несвоевременного размещения в ЕИС администрацией плана закупок, плана графика на 2017 год;

- несвоевременное предоставление документов Подрядчиками по трем заключенным контрактам, в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны Администрации МР «Печора».

- ведение Общего журнала работ № 1 тремя подрядчиками в нарушение требований Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007. N 7.

 - осуществление оплаты главным распорядителем бюджетных средств (Администрация МР «Печора) в нарушение условий заключенных контрактов, в отсутствии исполнительной документации, в том числе за невыполненные работы (925 564,86 руб.), в результате по одному контракту излишне оплаченная сумма (431 583,60 руб.) подлежит возврату. В нарушение условий Контракта объем работ по Техническому заданию и локальной смете, являющихся неотъемлемой частью Контракта, не выполнен на сумму 2 281 789,00 руб.

 - не предъявление Администрацией МР «Печора» пени и штрафов в нарушение условий Контрактов.

 Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог двумя подрядчиками произведено в отсутствии вида деятельности (ОКВЭД) 42.11.20.00 «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей….» в учредительных документах.

 По результатам проведения контрольного мероприятия в соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

муниципального района «Печора» В.В.Поведишникова