| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 12_» марта 2015 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 294 |

| Об утверждении Комплекса мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района «Печора» |  |
| --- | --- |

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 года № 440-р «Об утверждении Комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, приказа Минстроя России от 8 августа 2014 года № 447/пр "Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации"

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района "Печора" (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Печора»                 Барабкина О.М.

И.о. главы администрации                                                                         О.М. Барабкин

| Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 12 марта 2015 г. № 294 Комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования муниципального района "Печора" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми» от 13 ноября 2014г. № 446, предусматривающее включение в положение о Комитете функций по осуществлению мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468; Приказа Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми по утверждению порядка осуществления мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468, | Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (16 шт. организаций жилищно-коммунального комплекса 100%) | Осуществление мониторинга – с 2015 г. (При наличии технической возможности) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 2. | Информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Коми от 11 июня 2013 г. № 226-р | 1. Количество (32 шт.) размещенных материалов в печатных СМИ. 2. Тираж (10 000 экз. – 1 печ. изд. и размещение в сети интернет) печатных информационно-разъяснительных материалов («Газета ЖКХ Печоры», 1 раз в квартал). | Постоянно в рамках календарного года | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связи, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел управления жилым фондом администрации МР «Печора», ресурсоснабжающие органазации, управляющие/обслуживающие организации |
| 3. | Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Общественной палате Республики Коми, при уполномоченных органах исполнительной власти Республики Коми, в муниципальных районах и городских округах - в рамках деятельности общественных советов муниципальных образований | Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля. | В соответствии с Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 10.01.2013 № 1-ОД "Об образовании Общественного совета при Службе Республики Коми по тарифам и утверждении его персонального состава"; Приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми "О создании Общественного совета при Комитете жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми"; Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Коми "О создании Общественного совета при Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми" | 1. Наличие общественного совета по вопросам ЖКХ (1 орг.); 2. Количество заседаний общественных советов по рассмотрению вопросов ЖКХ (не реже 1 заседания в квартал) | Обеспечение деятельности – постоянно | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связи администрации МР «Печора», Совет общественности МР «Печора» |
| 4. | Мониторинг: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее - МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ | Осуществление мониторинга с периодичностью и в соответствии с формами, установленными Минстроем России | 1. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами 2. Объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям; (в разрезе муниципальных образований) | Мониторинг постоянно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», Организации жилищно-коммунального комплекса |
| 4.1 | Мониторинг дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Содействие в погашении просроченной задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса за предоставленные жилищно-коммунальные услуги потребителям | Постановление администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. №1296 «О создании межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора» | Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Объем задолженности населения за ЖКУ. Снижение задолженности за ЖКУ | 2014-2017 гг. | Организации жилищно-коммунального комплекса |
| 2. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация региональной программы капитального ремонта (далее-РПКР) общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО МР «Печора» | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД | В соответствии с Постановлением Правительства РК от 30.12.2013 г. № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы" | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД -100% 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР – 100% | Постоянно в соответствии с РПКР 2014-2043 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 6. | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР на 2014 год | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилого фонда | Распоряжение администрации МР «Печора» от 26.06.2014 года № 573-р "Об утверждении краткосрочного плана реализации капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории МР "Печора" на 2014 год"; Постановлением Правительства РК от 20.08.2014г. № 347 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми на 2014 – 2015 годы» | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД -100% 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР – 100% | 2014 - 2015 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 7. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для последующего предоставления в Минстрой России | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Постановление администрации МР «Печора» от 19.02.2015 г. №171 на основании Постановления Правительства РК от 30.12.2013 г. № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы", Постановления Правительства РК от 20.08.2014г. № 347 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми на 2014 – 2015 годы» |  | Постоянно 2015-2043 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и бюджетно-финансовый отдел администрации МР «Печора», Контрольно-счетная комиссия МР «Печора» |
| 3. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | Повышение информированности граждан о реализации программ переселения | Организация работы по размещению информационных табличек | Количество (160 шт., 100 %) МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения | До 01.10.2014 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 4. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р | Определение количества бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2014 г.-2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |
| 10. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения МО МР «Печора»; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» | Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории МО МР «Печора» | 2015 г.; актуализация - ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; МКУ «Управление капитального строительства» |
| 4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Оценка эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями муниципального района "Печора", осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Постановление администрации МР «Печора» от 29.01.2013 г. «Об утверждении Положения о системе критериев и порядке оценки критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей уставного капитала организаций, принадлежащих муниципальному образованию муниципального района «Печора»; Постановление администрации МР «Печора» от 25.11.2014 г. «Об утверждении показателей эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями муниципального района "Печора", осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Определение фактически достигнутых за отчетный период величин показателей эффективности деятельности предприятий | Информация за 2014 г., далее -ежегодно | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |
| 12. | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановление администрации МР «Печора» от 16.10.2013 г. №2003 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования муниципального района «Печора» | Определены гарантирующие организации – 2 шт. | 2013 г. | Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» |
| 5. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реализация минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств муниципальной поддержки (в рамках реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  | Осуществление мероприятий Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора», «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора» муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора» | В 2014 г. доля объемов воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме воды потребленной на территории МО МР «Печора», (42 %) | 2014-2020 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора», управляющие, обслуживающие организации |
| 13.1 | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Оснащение потребителей приборами учета энергетических ресурсов | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Печора» | В 2014 г. доля объемов тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребленной на территории МО МР «Печора», (11 %) | 2014 - 2020 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 13.2 | Сбор и анализ информации о ходе реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; Управление экономики МР «Печора» |
| 14. | Осуществление мониторинга по оснащенности приборами учета тепловой энергии и ГВС. |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; ресурсоснабжающие организации |

___________________________________________