Информация по состоянию на 01.06.2023 года о реализуемых

на территории муниципального района «Печора» национальных проектах в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта, мероприятия, ответственный исполнитель | Основание | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение |
| I. | **«Жилье и городская среда»:** | | | |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора»** | | | |  |
| 1.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», 12 222 086,67 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 5 795 344,08 руб.**  **РК – 5 204 533,92 руб.**  **МБ – 1 222 208,67 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 25.01.2023 № 87620101-1-2023-001 | 12 222 086,67 | 0,0 | 1. Благоустройство территории парка Геологов г. Печора:  - МК № 63/СМП-2023 от 24.03.2023 г. "Выполнение работ по обустройству наружного освещения в парке Геологов (F2) " Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, 422 500,00 руб.  - МК № 65/СМП-2023 от 03.04.2023 г. «Выполнению работ по по обустройству и монтажу детских площадок в парка Геологов», Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, 7973227,31 руб.  - МК № 100/СМП-2023 от 15.05.2023г. «Выполнение работ по обустройству наружного освещения пешеходной дорожки в парке Геологов (F2)» Общество с ограниченной ответственностью «ТРМ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. 1 271 222,8 руб.  - № 108/Д-2023 от 19.05.2023 г. "Приобритени скамеек, урн в парк Геологов в г.Печора" (F2) Общество с ограниченной ответственностью "Альфатранс". С момента заключения по 10 июля 2023 г. 167 636,56 руб.  2. Благоустройство парка им. В. Дубинина в г. Печора:  - № 80/СМП-2023 от 10.04.2023г.  «Выполнение работ по благоустройству территории парка им. В. Дубинина в г.Печора (площадка перед сценой) (F2)» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Пилон». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. 2 387 500,00 руб. |
| 1.2. | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,**  **3 571 727,01 руб. в ч.т.:**  **Фонд – 3 393 140,66 руб.**  **РК – 142 869,08 руб.**  **МБ – 35 717,27 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г. | 3 571 727,01 | 1 413 600,00 | Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда.  За 2023 год заключены 2 муниципальных контракта для расселения граждан из 2 жилых помещений общей площадью 37,9 кв.м. численностью граждан 5 человек. Жилые помещения находятся на стадии осуществления осмотра и приемки комиссией по приемке жилых помещений в муниципальную собственность, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками. После принятия комиссией жилого помещения и подписания акта-приема передачи жилого помещения муниципальные контракты будут переданы на регистрацию перехода права собственности в ФППК «Роскадастр» по Республике Коми. Стоимость заключенных контрактов составила всего 1 413 600,00 рублей, в т.ч. за счет средств Фонда - 1 342 920,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета РК - 56 544,00 рублей, за счет средств МО МР "Печора" - 14 136,00 рублей. МК № 77/А-2023 от 04.04.2023 на сумму 669 600,00 руб., МК № 76/А-2023 от 04.04.2023 г. на сумму 744 000,00 руб. По состоянию на 01.06. 2023 расселены 2 жилых помещения общей площадью 37,9 кв. м. численностью граждан 5 человек. |
| 2. | **Администрация ГП «Кожва»** | | | |  |
| 2.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **1 272 076,00 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 474 681,35 руб.**  **РБ - 426 289,65 руб.**  **МБ – 371 105,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от  25.01.2023 г. № 87620103-1-2023-001 | 1 272 076,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству пгт Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2)  МК № 17 от 03.03.2023г. выполнение работ по благоустройству пгт Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) ограниченной ответственностью «Альфатранс». Работы по Контракту выполняются с 01 июня 2023г. по 15 июля 2023г.  1 272 076 руб. |
| 3. | **Администрация ГП «Путеец»** | | | |  |
| 3.1 | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **3 483 304,06 руб.**  **ФБ – 258 090,61 руб.**  **РБ – 231 779,39 руб.**  **МБ – 2 993 434,06 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 25.01.2023 № 87620104-1-2023-001 | 3 483 304,06 | 0,0 | Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2):  МК № 1 – ЭА/2023 от 21.04.2023 г."Выполнение работ по укладке искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2)" Общество с ограниченной ответственностью «АзимутУрал». Подрядчик обязуется выполнить Работы по Контракту с момента (даты) заключения Контракта по 31 июля 2023 года. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 30 сентября 2023 года. 3 483 304,06 руб. |
| 4. | **Администрация СП «Каджером»** | | | |  |
| 4.1 | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **492 090,0 руб.**  **ФБ – 233 334,20 руб.**  **РБ – 209 5446,80 руб.**  **МБ – 49 209,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 25.01.2023 № 87620407-1-2023-001 | 492 090,00 | 0,0 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14 п. Каджером.  Договор от 10.03.2023 г. № 1 с ООО «Альфа-Транс» на обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14.  Срок исполнения контракта 31.07.2023  492 090 руб. |
| II. | **«Культура»:** | | | |  |
| 1. | **Управление культуры и туризма МР «Печора» (МБУ "МКО Меридиан»")** | | | |  |
| 1.1 | **Региональный проект «Цифровая культура»,**  **5 700 000,00 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 5 700 000,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры  от 19.01.2023г.  № 87620000-1-2023-004 | 5 700 000,00 | 0,0 | Поставка и установка оборудования для виртуального концертного зала в составе светодиодного экрана, видеопроцессора, акустической системы, и комплекта технологического оборудования по адресу: 169600 Республика Коми г. Печора, ул. Советская, д.47.  МК № ЭА- 4 от 05.06.2023 г. "Поставка и установка оборудования для виртуального концертного зала в составе светодиодного экрана, видеопроцессора, акустической системы, и комплекта технологического оборудования по адресу: 169600 Республика Коми г. Печора, ул.Советская, д.47." Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАОПТ». Срок поставки и монтажа оборудования до 24.06.2023 г. Контракт является одноэтапным.  4 354 595,70 руб.  В связи с нарушением сроков поставки и монтажа оборудования 26.06.2023 г. в адрес поставщика направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ по контракту. |
| III. | **«Образование»:** | | | |  |
| 1. | **Управление образования МР "Печора"** | | | |  |
| 1.1 | **Региональный проект "Успех каждого ребенка",**  **2 906 485,93 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 1 651 933,33 руб.**  **РК – 86 944,00 руб.**  **МБ – 1 167 608,60 руб.** | Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми субсидии на укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по ремонту спортивного зала) № 87620000-1-2023-011 от 01 февраля 2023 г. | 2 906 485,93 | 0,0 | Мероприятия по ремонту спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю (Е2):  - Муниципальный контракт №2/А-2023  Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале здания МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2);  - Муниципальный контракт №3/А-2023  Выполнение работ по ремонту полового покрытия в помещении спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) |
| 2. | **Администрация МР «Печора»** | | | |  |
| 2.1. | **Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")",**  **1 096 315,79 в т.ч.:**  **ФБ – 989 425,00 руб.**  **РК – 52 075,00 руб.**  **МБ – 54 815,79 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.03.2023  № 87620000-1-2023-013 | 1 096 315,79 | 585 140,0 | Приобретение сувенирной продукции:  - Договор № УТ-70 от 03.04.2023 Поставка брендированной атрибутики. ООО "Арт-Дизайн" ИНН 1101147546, на сумму 756 426,78 руб. Товарная накладная № УТ -43 от 03.04.2023 г.;  - Договор № УТ-71 от 03.04.2023 Поставка брендированной продукции. ООО "Арт-Дизайн" ИНН 1101147546, на сумму 1 269 777,86 руб. Товарная накладная № УТ -44 от 03.04.2023 г. П/П №12524 от 14.04.2023г. |
| IV. | **«Демография»:** | | | |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора» (МАУ «СШ г.Печора»).** | | | |  |
| 1.1. | **Региональный проект "Спорт - норма жизни",**  **296 376,10 руб. в т.ч.:**  **РБ – 208 163,27 руб.**  **МБ – 89 212,83 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми | 297 376,10 | 0,0 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |